# DocTrack — Plano de provisionamento e integração (para o TI)

Objetivo: hospedar o dashboard DocTrack de forma segura dentro do ecossistema Microsoft da empresa, integrando login via Entra ID (SSO) e acesso aos arquivos (Manuais e ITs) no SharePoint, substituindo o file server P:\ e eliminando a necessidade de abrir portas de entrada em firewall on-premise.

Resumo para decisão rápida: precisamos de (1) uma assinatura Azure com cobrança ativa, (2) um App Service (Linux, tier Basic) + um PostgreSQL gerenciado, (3) um App Registration no Entra ID com permissões mínimas, e (4) as bibliotecas de Manuais/ITs migradas para o SharePoint.

## 1. Arquitetura-alvo

Usuário (navegador, na rede corporativa)

│  HTTPS 443 (saída já liberada universalmente)

▼

Azure App Service (Linux, Python/Flask)

├──► Entra ID            → login SSO (OAuth2/OIDC)

├──► Microsoft Graph     → ler/baixar/pré-visualizar arquivos do SharePoint

└──► Azure Database for PostgreSQL → dados do app (equipamentos, auditoria, usuários)

SharePoint Online (biblioteca de Engenharia: Manuais / ITs)

Sem porta de entrada aberta em servidor on-premise. O acesso ao app é restringido por Access Restrictions (IP).

## 2. O que precisa ser provisionado

### 2.1 Assinatura Azure (pré-requisito crítico)

- [ ] Existe uma assinatura Azure com cobrança ativa (Pay-As-You-Go / EA / CSP)? Ter M365/Entra NÃO garante isso — a assinatura de infraestrutura é separada.

- [ ] Há permissão para criar recursos (App Service e PostgreSQL) nessa assinatura?

- [ ] Existe um Resource Group designado (ou criar um, ex.: rg-doctrack-prod)?

### 2.2 App Service (hospedagem do dashboard)

- [ ] App Service Plan – Linux – tier Basic (B1) (suficiente: app interno, poucos usuários).

- [ ] Habilitar WebSockets (necessário para o realtime / Socket.IO).

- [ ] Habilitar Always On.

- [ ] Access Restrictions: liberar acesso somente às faixas de IP públicas da empresa / VPN (precisamos da lista desses ranges — ver seção 4).

- [ ] HTTPS/TLS: o domínio padrão *.azurewebsites.net já vem com TLS. Se quiser domínio próprio (ex.: doctrack.empresa.com.br), precisamos de um CNAME no DNS + certificado gerenciado.

- [ ] (Opcional, maior segurança) Se a política exigir o app 100% privado (invisível na internet), avaliar Private Endpoint — pode exigir tier Standard/Premium. Caso contrário, Access Restrictions por IP já é uma proteção forte.

### 2.3 Banco de dados (Azure Database for PostgreSQL)

- [ ] Flexible Server – tier Burstable B1ms (econômico e suficiente).

- [ ] SSL/TLS obrigatório na conexão.

- [ ] Regra de firewall do banco liberando os IPs de saída (outbound) do App Service (ou integração de rede privada, se o tier permitir).

- [ ] Nos fornecer a connection string (formato DATABASE_URL PostgreSQL) — o app já suporta nativamente.

### 2.4 Entra ID — App Registration

Criar 1 App Registration (pode cobrir as duas funções) com:

a) Login SSO (permissões delegadas): - [ ] openid, profile, email, User.Read - [ ] (opcional) GroupMember.Read.All — se quisermos mapear papéis (admin/gestor/técnico) por grupo do Entra. - [ ] Redirect URI (Web): https://<nome-do-app>.azurewebsites.net/auth/callback (e o do domínio próprio, se houver). - [ ] Front-channel logout URL: https://<nome-do-app>.azurewebsites.net/

b) Acesso aos arquivos do SharePoint (permissão de aplicativo / app-only): - [ ] Sites.Selected (Application) — modelo recomendado (menor privilégio). Depois de consentida, o app só enxerga os sites que o TI liberar explicitamente. - [ ] Admin consent concedido para as permissões acima. - [ ] Conceder ao app acesso de leitura apenas ao(s) site(s) específico(s) da Engenharia (via Graph POST /sites/{site-id}/permissions ou PnP PowerShell). - [ ] Gerar um Client Secret (ou, preferível por segurança, certificado) e nos repassar de forma segura.

Alternativa (menos recomendada): Sites.Read.All (Application) dá leitura a todo o SharePoint — mais amplo, a equipe de segurança tende a preferir Sites.Selected.

### 2.5 SharePoint — biblioteca de Engenharia (Caminho A: migrar do P:\)

- [ ] Confirmar o site e a biblioteca de documentos que receberão Manuais e ITs.

- [ ] Migrar o conteúdo de P:\Engenharia\... para essa biblioteca — recomendado usar a SharePoint Migration Tool (SPMT) (gratuita), preservando a estrutura de pastas (precisamos da estrutura para mapear cada equipamento ao seu local).

- [ ] Nos fornecer, por fim: URL do site, nome da biblioteca e (se possível) os IDs de site/drive.

### 2.6 Segredos

- [ ] Armazenar Client Secret, DATABASE_URL e o SECRET_KEY do app em Azure Key Vault (ou, no mínimo, nas App Settings do App Service como variáveis de ambiente — nunca no código).

## 3. Conectividade de saída (verificar se há restrições)

O App Service precisa alcançar (HTTPS/443): - [ ] login.microsoftonline.com (autenticação) - [ ] graph.microsoft.com (arquivos do SharePoint) - [ ] o endpoint do PostgreSQL provisionado

(No Azure isso normalmente é liberado por padrão; confirmar apenas se houver política de egress restritiva.)

## 4. O que precisamos do TI (valores concretos)

| Item | Para quê |
| --- | --- |
| Tenant ID | Autenticação Entra |
| Client ID do App Registration | SSO + Graph |
| Client Secret (ou certificado) | Autenticação app-only no Graph |
| DATABASE_URL (PostgreSQL) | Conexão do app ao banco |
| URL do site + biblioteca do SharePoint (e IDs de site/drive, se possível) | Localizar Manuais/ITs |
| Faixas de IP públicas da empresa/VPN | Access Restrictions do App Service |
| Hostname desejado (*.azurewebsites.net ou domínio próprio) | Redirect URIs e DNS |

## 5. Justificativa de menor privilégio (para a equipe de segurança)

- O app usa Sites.Selected: tem acesso apenas aos sites do SharePoint explicitamente liberados — nunca a todo o ambiente.

- O acesso de rede é restrito por IP às faixas corporativas (não fica exposto à internet pública).

- Segredos ficam no Key Vault; conexões usam TLS (HTTPS para Graph/login e SSL no banco).

- Login centralizado no Entra ID (herda MFA, políticas de acesso condicional e desprovisionamento automático ao desligamento do colaborador).